- RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet naročila: 	Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del

obnove in dokončanja trakta J

na Ljubljanskem gradu

Oznaka naročila:	JN-06/2008-Teh

25. julij 2008

- NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

- Vsebina:

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

  - Osnovni podatki o naročilu

- PRAVILA POSLOVANJA

  - Pravna podlaga

  - Pomen izrazov v navodilih

  - Pojasnila in popravki razpisne dokumentacije

  - Prekinitev postopka oddaje naročila

  - Zaupnost podatkov

  - Skupna ponudba

  - Ponudba s podizvajalci

  - Finančna zavarovanja

  - Komercialni popust

2.10   Predložitev ponudbe

2.11   Odpiranje ponudb

2.12   Pregled in presoja ponudb

2.13   Obvestilo o oddaji naročila

2.14   Pravno varstvo

2.15   Sklenitev pogodbe

3.  POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO PONUDB

  - Pogoji za priznanje sposobnosti

  - Merila za ocenjevanje ponudb

- IZDELAVA PONUDBE

  - Ponudbena dokumentacija

  - Predloge in opomnik za izdelavo ponudbe

1.     POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- Naročnik MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana

- (po pooblastilu št. 430-77/2008-1 z dne 30.01.2008 izvaja vse postopke javnih naročil obnove Ljubljanskega gradu Javni zavod FESTIVAL LJUBLJANA, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana),

- oddaja javno naročilo in vabi k oddaji ponudbe.

  - Osnovni podatki o naročilu

| Predmet naročila: | Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del obnove in dokončanja trakta J na Ljubljanskem gradu |
| --- | --- |
| Oznaka in postopek javnega naročila: | JN-06/2008-Teh Postopek JN s pogajanji po predhodno objavi, skladno z 28. čl. ZJN-2 |
| Kratek opis naročila: | Trakt J je razen statične sanacije še v celoti nedokončan objekt na Ljubljanskem gradu. Negova primarna načrtovana namembnost je vzpostavitev muzeja zgodovine Slovencev od prvih poselitev do danes. Naročilo obsega obsežna dela obnove brez masovnih klasičnih gradbenih posegov, zahtevne so tudi strojne instalacije za zagotavljanje primernega okolja za muzealije in elektro instalacije za moderen prikaz avdio in video efektov in ekranov. Sekundarna namembnost trakta J v tretjem nivoju je izgradnja upravnih prostorov za potrebe uprave oz. vodenja samega Gradu in Muzeja. |
| Rok za izvedbo naročila: | 04.02.2009 |
| Oddaja ponudb: | 26.08.2008 do 12:00 FESTIVAL Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 LJUBLJANA |
| Javno odpiranje ponudb: | 26.08.2008 ob 12:30 FESTIVAL Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 LJUBLJANA |
| Razpisna dokumentacija: | Navodila za pripravo ponudbe Popis del Vzorec pogodbe |
| Kontaktna oseba naročnika: | Stane MIKLAVEC GSM: 031/860-685, Tel.: 01/281-14-98 E-Mail: stane.miklavec@ljubljanafestival.si Fax.: 01/283-33-69 |

Vsebina in obseg naročila sta opredeljena v »Popis del«. Projektna dokumentacija (PZI), ki je sestavni del naročila, je po poprejšnjem dogovoru na ogled pri naročniku.

| Št. in naslov projektne dokumentacije: | PZI: Arhitektura: AMBIENT d.o.o., št. 1043/1, julij 2008 PZI: Strojne instalacije: INSTALL d.o.o., št. 08/25, julij 2008 PZI: Elektroinstalacije: ELDATA d.o.o., št. ELD-8-086-50, julij 2008 |
| --- | --- |
| Odgovorni projektant: | Miha KERIN, u.d.i.a., AMBIENT d.o.o., Mestni trg 25, Ljubljana |

Dispozicija območja GOI del iz JN-06/2008-Teh na Ljubljanskem gradu

2.      PRAVILA POSLOVANJA

  - Pravna podlaga

Naročilo se oddaja na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih aktov v Republiki Sloveniji, ki urejajo javno naročanje in javne finance ter predpisov s področja predmeta naročila.

2.2     Pomen izrazov v navodilih

- Gospodarski subjekt je pravna in fizična oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen posel.

- Ponudnik je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudbo.

- Izvajalec je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo naročila.

- GOI dela je skrajšana oblika za gradbeno-obrtniška in inštalaterska dela.

  - Pojasnila in popravki razpisne dokumentacije

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje šest delovnih dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

Pojasnila ter morebitne popravke razpisne dokumentacije bo naročnik objavil na spletu (http://www.ljubljanafestival.si) pred rokom za oddajo ponudb, tako da jih bo mogoče upoštevati pri pripravi ponudb.

  - Prekinitev postopka oddaje naročila

Naročnik si pridružuje pravico postopek kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez oddaje naročila.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval strukturo ponudbene cene (na primer cene na enoto v popisu del) ter tiste podatke v ponudbi, ki so označene kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost.

Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

  - Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri posel vsak prevzema.

  - Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti (podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

V ponudbi mora bit navedeno kateri posel prevzema ponudnik in katerega posamezni podizvajalec. Vrednost posla, ki ga prevzema ponudnik, ne more biti manjša od vrednosti posla posameznega podizvajalca.

  - Finančna zavarovanja

    - Garancija za resnost ponudbe

Kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi vodilni partner) predložiti bianco menico ter menično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Garancijo za resnost ponudbe (menico) naročnik lahko unovči, če ponudnik:

- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,

- v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi oziroma svojih navedb ne dokaže,

- ne soglaša z odpravo napak v ponudbi,

- ne sklene pogodbe v določnem roku,

- v določenem roku po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

    - Garancija za dobro izvedbo pogodbene obveznosti

Če pogodbena vrednost (brez DDV) presega 200.000 €, je potrebno najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, sicer pogodba ni veljavna. Garancija mora veljati še najmanj 90 dni po roku za izvedbo naročila. Če se rok za izvedbo naročila podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije.

Zahteva se garancijo banke ali zavarovalnice, ki po vsebini ne odstopa od predloge iz razpisne dokumentacije.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku. Garancijo se lahko unovči tudi za kritje izvajalčevih zapadlih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov za opravljena dela pri tem naročilu.

    - Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Če se v pogodbi zahteva garancijo za brezhibno delovanje in odpravo napak v določenem roku, jo mora izvajalec naročniku izročiti skladno z določili pogodbe.

  - Komercialni popust

Morebitni komercialni popust se navede v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko vrednost. Popust se obračuna ob vsakem izplačilu. Na računu oziroma situaciji se navede znesek brez popusta, odstotek popusta in znesek s popustom.

  - Predložitev ponudbe

Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s predlogo (etiketo) iz razpisne dokumentacije. Naročniku (vložišče) mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Vložišče naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

Sprememba ali umik ponudbe sta možna le do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na etiketi v spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE!«.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času, določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena z morebitnimi popusti). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede ponudb in postopka odpiranja. Iz ponudb se vzame izvirnik garancije za resnost ponudbe (menico in menično izjavo). Zapisnik podpišejo pooblaščeni predstavniki ponudnikov in prisotni člani strokovne komisije.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju. Ponudnikom, ki niso prisotni na odpiranju, se zapisnik pošlje po pošti.

  - Pregled in presoja ponudb

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Skladno z zakonom se dopušča dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, pri čemer pa naknadna predložitev manjkajočih listin v ponudbi ni dopustna.

Naročnik si pridružuje pravico, da (kjer to dopušča zakon) v postopek oddaje naročila vključi tudi pogajanja ter se z vsemi ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti, pogaja o ceni ali drugih elementih ponudbe.

Ponudbo se zavrne, če ponudnik v roku, ki ga določa naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil, stvarnih dokazil ali, če formalno nepopolne ponudbe ne dopolni.

Ponudbo se zavrne, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.

Ponudbo se lahko zavrne, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče in neresnične navedbe in  o tem, skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance.

Ponudbo se lahko zavrne, če se izkaže da so v naročnikovo specifikacijo naročila s strani ponudnika vnesene kakršnekoli kvalitativne ali kvantitativne spremembe.

  - Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik najkasneje v roku 60 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne odda naročilo nobenemu ponudniku.

  - Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja.

  - Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa,  da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

  - Pogoji za priznanje sposobnosti

Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti. Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko-finančne pogoje ter pogoje glede referenc in solidnosti.

- 3.1.1    Osnovna sposobnost

- 3.1.1.1 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je pri pristojnem sodišču ali

drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo.

3.1.1.2 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ali njegov zakonit zastopnik ni

bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot so:

- hudodelsko združevanje

- jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti

- pranje denarja

- goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo.

- 3.1.1.3 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ni v postopku prisilne

poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku, niti zoper njega noben takšen postopek ni uveden.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo.

Opomba: Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih

organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridružuje pravico, da

zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane

pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom

poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt

svoj sedež.

- 3.1.2 Ekonomsko-finančna sposobnost

- 3.1.2.1 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je imel v zadnjih treh

poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga prevzema.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s

predlogo.

Opomba: Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (BON1

ali bilance stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno

dokazilo),  iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja (bilanca stanja

mora biti revidirana, če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih

računovodskih  izkazov).

- 3.1.2.2 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred

rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s

predlogo.

Opomba: Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva

listino BON2 ali drugo enakovredno dokazilo, oziroma potrdilo ponudnikove

poslovne banke, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.

- 3.1.2.3 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ima poravnane zapadle

obveznosti do dobaviteljev blaga in podizvajalcev.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s

predlogo.

Opomba: Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva

poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne

banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno

izpolnjevanje pogoja.

- 3.1.3 Tehnične zmogljivosti

Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (sodobno gradbeno mehanizacijo in opremo), ki omogočajo kvalitetno izvedbo celotnega naročila, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Dokazilo: Podatki o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo

naročila, skladni s predlogo

Opomba: Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva

dokazilo o lastništvu, pogodbo o najemu ali drugo dokazilo o

zagotovitvi ustreznih tehničnih zmogljivosti.

- 3.1.4   Kadrovske zmogljivosti

Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- strokovni izpit za odgovornega vodjo del s področja gradbene stroke

- v obdobju 10 let pred objavo tega naročila odgovorni vodja del pri najmanj enem istovrstnem in vsaj 70 % toliko vrednem poslu, kot je ponudbena cena (z DDV) za to naročilo.

Dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja del), navedeni

skladno s predlogo.

Opomba: Istovrsten posel pomeni dela iz popisa del za to naročilo. Iz opisa referenčnega

dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot je to naročilo. Naročnik

si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem

strokovnem izpitu in referenčnem delu.

- 3.1.5   Reference

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v obdobju zadnjih 5 let pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 70 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi.

Dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.

Opombe:  Istovrsten posel pomeni tista dela iz popisa del, ki jih gospodarski

subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela,  v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV.

Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva  dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

- 3.1.6    Solidnost

3.1.6.1   Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v zadnjem letu dni pred objavo tega

naročila pravočasno izpolnil pogodbene in druge zapadle obveznosti do naročnika.

      - Zoper gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi s strani naročnika v zadnjem letu dni

pred objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti ali garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

      - V ponudbah za naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bilo

dokumentov, izjav ali drugih navedb gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, za

katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče.

3.1.6.4   Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ni na seznamu ponudnikov z negativnimi

referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance.

3.1.6.5   Pri izvedbah istovrstnih naročil v zadnjem letu dni pred objavo tega

naročila gospodarskemu subjektu, ki nastopa v ponudbi ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (na primer: nestrokovna izvedba, slabša kakovost od dogovorjene, …).

Opomba: Evidenco o izpolnjevanju pogojev solidnosti vodi naročnik.

  - Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Naročnik bo na podlagi preverjanja podatkov iz pravočasno prejetih ponudb izločil vse tiste ponudnike, ki ne ustrezajo pogojem priznanja sposobnosti.

Z ostalimi ponudniki, katerim je na podlagi prejete in preverjene ponudbene dokumentacije potrjena sposobnost, bo naročnik izvedel pogajanja.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena cena.

4.   	IZDELAVA PONUDBE

- 4.1 	Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana  skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Sestavljajo jo naslednje listine:

OBR-01		Ponudba

OBR-02		Podatki gospodarskem subjektu

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti:

OBR-03/1		Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev

OBR-03/2		Izjava o izpolnjevanju ekonomski-finančnih pogojev

OBR-03/3		Podatki o zagotavljanju tehničnih zmogljivosti

OBR-03/4		Podatki o kadrovskih zmogljivostih

OBR-03/5		Podatki o referenčnem delu

OBR-04		Popis del s ponudbenim predračunom

OBR-05		Časovni načrt del in obračunov

OBR-06		Menična izjava z menico za resnost ponudbe

OBR-07		Vzorec pogodbe

OBR-08		Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

OBR-09		Garancija za odpravo napak v garantni dobo

Listine se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno. Zloži se jih po gornjem zaporedju (med »poglavja« v gornjih alineah se vloži »pregradni karton« z naslovom naslednjega poglavja), spne v mapo in poveže z vrvico, ki se jo zapečati z nalepko in žigom.

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.

4.1.1   Ponudba

V listini »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede najprej vodilnega partnerja in nato vse ostale partnerje

- Ponudbena cena mora biti navedena v valuti EUR, brez in skupaj z davkom na dodano vrednost (DDV)

- Ponudbena cena mora vključevati vse stroške in dajatve povezane z izvedbo naročila

- Popust mora biti naveden v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko vrednost

- Ponudba mora veljati za celotno naročilo

- Ponudba mora veljati vsaj 120 dni po roku za oddajo ponudb

- Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega

- Pri skupni ponudbi se podpišejo vsi partnerji

    - Podatki o gospodarskem subjektu

Podatke izpolni vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen posel. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede še vrsto (delovno področje iz specifikacije naročila oziroma popisa del) in vrednost posla, ki ga prevzema v ponudbi.

    - Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora za prevzeti posel predložiti dokazila o izpolnjevanju osnovnih in ekonomsko-finančnih pogojev ter pogojev glede referenc, ponudnik pa mora predložiti še dokazila o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih. Tehnične in kadrovske zmogljivosti lahko zagotovi katerikoli gospodarski subjekt sam, ali skupaj z drugimi, ki nastopajo v ponudbi.

Dokazila se zloži po vrsti kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

    - Specifikacija naročila in predračun

V ponudbi mora biti predložena naročnikova specifikacija naročila (opis naročila, tehnične specifikacije, tehnični pogoji, izpolnjen popis del s količinami …) iz katere sta razvidna vsebina in obseg naročila. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz specifikacije naročila. Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene v popisu del).

Predračun sestavljata rekapitulacija predračunske vrednosti in podrobna specifikacija te vrednosti, strukturirana po vrstah del, navedenih v specifikaciji naročila. Cene v predračunu se navede brez DDV in v valuti EUR.

Popis del s količinami, izpolnjen s ponudnikovimi cenami, je sestavni del predračuna. V ponudbi se predloži v papirni in v elektronski obliki (na CD).

    - Časovni načrt del in obračunov

Iz načrta mora biti razviden predviden potek del (vrsta, zaporedje in trajanje del) ter dinamika obračunavanja.

Časovni načrt del in obračunov se izdela po predloženi predlogi oziroma v obliki (grafični ali tabelarični) prilagojeni naročilu, upoštevajoč zahteve iz prejšnjega odstavka.

    - Garancija za resnost ponudbe

Predložena mora biti bianco menica, podpisana s strani izdajatelja (pooblaščene osebe ponudnika) ter izpolnjena in podpisana »menična izjava«, skladna s predlogo. Zahtevana višina finančnega zavarovanja znaša 3 % ponudbene cene z DDV, možnost unovčenja menice pa najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb. K izvirniku menice in menične izjave se v ponudbi priloži še njuni kopiji.

- 4.2 	Predloge in opomnik za izdelavo ponudbe

Predloge se izpolni v elektronski obliki ter izpisane na papir predloži v ponudbi. Po potrebi se predloge v elektronski obliki dopolni (doda vrstice, tabele, strani,…) tako, da je mogoče vnesti vse zahtevane podatke. Vrednotenje popisov del se izvede z Excel-om in  jih priloži razpisni dokumentaciji na ustreznem nosilcu elektronskih podatkov. Opomnik je namenjen kot pomoč pri izdelavi ponudbe.

Seznam predlog:

- Ponudba

- Podatki gospodarskem subjektu

- Dokazila za priznanje sposobnosti

- Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev

- Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev

- Podatki o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila

- Podatki o kadrovskih zmogljivostih

- Podatki o referenčnem delu

- Popis del

- Časovni načrt del in obračunov

- Finančna zavarovanja

- Menična izjava

- Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Garancija za odpravo napak v garantni dobi

- Vzorec pogodbe

- Etiketa za naslavljanje ponudbe

- OBR-01

- PONUDBA

Št.:________________

Predmet naročila: 	Izvedba GOI del obnove in dokončanja trakta J

na Ljubljanskem gradu

Naročnik:		Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Ponudnik:

- Ponudbena cena

Ponudbena vrednost (brez DDV) : _____________________  EUR

- Na ponudbeno vrednost dajemo  _________  % komercialnega popusta.

Ponudbena cena (brez DDV):      _______________________ EUR

DDV: _______________________ EUR

Ponudbena cena (skupaj z DDV): ______________________ EUR

- Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

- Ponudba velja za celotno naročilo.

- Ponudba velja 120 dni po roku za oddajo ponudb.

- Naročilo se obvezujemo izvesti v roku 120 dni po sklenitvi pogodbe oz. najkasneje do 04.02.2009.

- Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prinesli na drugega izvajalca.

- Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

Datum:  ……………………….						        Ponudnik:

Kraj:      ……………………….		    Žig: 			………………..…………………….

(ime in priimek pooblaščene osebe)

………………………….

(podpis)

- OBR-02

- PODATKI O GOSPODARSKEMU SUBJEKTU

- V ponudbi nastopamo kot:   ……………………………………………………………………

ponudnik oz. glavni izvajalec, (vodilni) partner, podizvajalec

Osebni podatki:

| Firma / ime |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska številka za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-pošta |  |

Podatki o prevzetem poslu:

(navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov)

| Prevzeta delovna področja iz specifikacije naročila oziroma popisa del: |  |
| --- | --- |
| Vrednost posla (EUR): |  |
| Vrednost posla izražena v % ponudbene cene |  |

Gospodarski subjekt:

Žig: 			………………………….

(ime in priimek pooblaščene osebe)

………………………….

(podpis)

- OBR-03/1

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV

- Gospodarski subjekt: …………………………………………………………………………….

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

1.     	Pri     ………………………………………………………………………………………

(organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran)

smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzamemo v ponudbi:

  - ……………………………………….………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………………………….

- Nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot so:

- hudodelsko združevanje

- jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri posodobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti

- pranje denarja

- goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov skupnosti

- Nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku, niti zoper nas noben takšen postopek ni uveden

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Gospodarski subjekt:

Žig: 			………………………….

(ime in priimek pooblaščene osebe)

………………………….

(podpis)

- OBR-03/2

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO - FINANČNIH POGOJEV

- Gospodarski subjekt: …………………………………………………………………………….

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- Naš povprečni letnik prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let je znašal:

________________________ EUR.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (BON1 ali revidirano bilanco stanja ali izvleček iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo ali davčno napoved) o izpolnjevanju pogoja.

- V zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (BON2 ali drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo naše poslovne banke) o izpolnjevanju pogoja.

- Do svojih dobaviteljev blaga bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja.

Gospodarski subjekt:

Žig: 			………………………….

(ime in priimek pooblaščene osebe)

………………………….

(podpis)

OBR-03/3

PODATKI O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH

ZA IZVEDBO NAROČILA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da za izvedbo naročila zagotavljamo naslednje tehnične zmogljivosti:

| Vrsta mehanizacije, opreme | Kos | Tip | Starost (v letih) |
| --- | --- | --- | --- |

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila (pogodbo o najemu, dokazilo o lastništvu ali drug ustrezen dokument) o zagotovitvi navedenih tehničnih zmogljivosti.

Ponudnik:

Žig: 			………………………….

(ime in priimek pooblaščene osebe)

………………………….

(podpis)

OBR-03/4

- PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

Ime in priimek:	       …. ………………………………………..

Strokovna izobrazba:     ………………………………………………………….

Funkcija:		 ………………………………………………………….

(odgovorni vodja del, gradbišča, …)

Datum in številka potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za navedeno funkcijo:

datum:  ……………………….	številka potrdila:  ……………………………

Referenčni posli za navedeno funkcijo:

| Predmet | Vrednost posla | Leto izvedbe | Opis del |
| --- | --- | --- | --- |

- Podpis imenovanega odgovornega vodje:     ……………………………..

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.

Ponudnik:

žig 			………………………….

(ime in priimek pooblaščene osebe)

………………………….

(podpis)

- OBR-03/5

- PODATKI O REFERENČNEM DELU

- Gospodarski subjekt: …………………………………………………………………………….

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem delu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela.

| Naslov: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investitor: |  |  |
| Izvajalci: |  |  |
| Datum izvedbe: |  |  |
| Kraj izvedbe: |  |  |
| Vrednost: | EUR | EUR |
|  | (vrednost celotnega posla) | (delež gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi) |
| Opis dela, ki ga je pri tem referenčnem delu opravil in obračunal gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi: |  |  |

Gospodarski subjekt

………………………………………

žig 	                      (ime in priimek pooblaščene osebe)

………………………………………..

(podpis)

- OBR-04

- POPIS DEL

- Ponudniki prejmejo popis GOI del v pisni in elektronski (Microsoft Excel File). Ovrednoten popis del v pisni in elektronski obliki, skupaj s cenami na enoto, mora biti sestavni del ponudbe.

- OBR-05

- ČASOVNI NAČRT  DEL IN OBRAČUNOV

- Okvirni načrt del:

| AKTIVNOST | začetek in konec aktivnosti |
| --- | --- |
|  | datum od – do: |
|  | datum od – do: |
|  | datum od – do: |
|  | datum od – do: |
|  | datum od – do: |
|  | datum od – do: |

- Okvirni načrt obračunov:

| Mesec: | leto 2008 | leto 2009 |
| --- | --- | --- |
|  | znesek (EUR) | znesek (EUR) |
| januar |  |  |
| februar |  |  |
| marec |  |  |
| april |  |  |
| maj |  |  |
| junij |  |  |
| julij |  |  |
| avgust |  |  |
| september |  |  |
| oktober |  |  |
| november |  |  |
| december |  |  |

Ponudnik

žig 		             ………………………….

(ime in priimek pooblaščene osebe)

………………………….

(podpis)

Opomba: Ponudnik lahko priloži tudi drugačne enakovredne izpise

časovnih načrtov, ki morajo biti prilagojeni naročnikovem predlogu!

ČASOVNI NAČRT

Spodaj prikazani časovni načrt izvedbe GOI del obnove in dokončanja trakta J na Ljubljanskem gradu prikazuje minimalna pričakovanja naročnika.

Izvajalec lahko glede na svoje kapacitete predlaga tudi krajši rok za izvedbo GOI del.

OBR-06

- MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za unovčenje

- Ponudnik:	………………………………………………………………………………………

naročniku MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA, kot garancijo za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila izvedbe GOI del obnove in dokončanja trakta J na Ljubljanskem gradu izročam bianco menico in menično izjavo za unovčenje.

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:

…………………………………….……. , kot ……………………………..    ………………………..

(ime in priimek pooblaščene osebe)		     (funkcija)				(podpis)

Naročnika nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v znesku do 3% naše ponudbene cene z DDV, kar znaša:

- …………………………… EUR

in jo unovči v primeru, če:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb

- ne predložimo zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku, oziroma svojih navedb ne dokažemo

- ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi

- ne sklenemo pogodbe v določenem roku

- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Menica je plačljiva pri banki:  …………………………………………………………………...

ki vodi naš TRR številka:        ……………………………………………………………………

- Menico se lahko unovči najkasneje 120 dni po roku za oddajo ponudb, to je do ……………….

(datum).

- Priloga: menica

Kraj:     ………………………….		Izdajatelj menice: ………………………………….

Datum: ………………………….						(žig in podpis)

OBR-07

Vzorec

GRADBENA POGODBA

Ponudnik izpolni, parafira in žigosa vzorec gradbene pogodbe v prilogi.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa

župan Zoran Janković

matična številka: 5874025

identifikacijska številka za DDV: SI67593321

(v nadaljevanju: naročnik)

in

…………………….., ……………, …………………….…., ki ga zastopa

direktor………………………………………………

matična številka: ………

identifikacijska številka za DDV: ……….

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

OBNOVA IN DOKONČANJE TRAKTA »J«

NA LJUBLJANSKEM GRADU

Uvodne določbe

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je obnova Ljubljanskega gradu predvidena v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana,

- da je bil izvajalec izbran na podlagi  izvedenega postopka s pogajanji po predhodni objavi, skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08),

- da je naročnik objavil Obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil pod številko objave ……………. dne ……………… in ……………………,

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za izvajanje gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del (v nadaljnjem besedilu: GOI del) pri obnovi in dokončanju trakta J na Ljubljanskem gradu z Odločitvijo o oddaji  naročila št. JN-06/2008-Teh  z dne….…………,

- da je na podlagi pooblastila župana št. 430-77/2008-1 z dne 30.1.2008 postopek javnega naročanja vodil JZ Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana,

- da ima naročnik za pogodbeno področje del pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-1125/2008-9 z dne 05.06.2008, ki ga je izdala RS, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, ki je postalo 18.06.2008 pravnomočno,

- da ima naročnik zagotovljena sredstva za plačilo storitev po tej pogodbi v proračunu Mestne občine Ljubljana, za leto 2008 in 2009, v postavki 062073, podkonto 420 401.

Predmet pogodbe

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame izvedbo GOI del obnove in dokončanja trakta J na Ljubljanskem gradu.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- Ponudba izvajalca št. …….. z dne …………… z ovrednotenim popisom del,

- Projektna dokumentacija:

  - PZI gradbenih in obrtniških del: AMBIENT d.o.o., št. 1043/1, julij 2008

  - PZI strojnih instalacij: INSTAL d.o.o., št. 08/25, julij 2008

  - PZI elektroinstalacij: ELDATA d.o.o., št. ELD-8-086-50, julij 2008

- Gradbeno dovoljenje št. 351-1125/2008-9 z dne 05.06.2008, ki ga je izdala RS, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, ki je postalo 18.06.2008 pravnomočno,

- Razpisni pogoji naročnika  št. JN-06/2008-Teh z dne 25.07.2008,

- Časovni načrt izvedbe pogodbenih del.

Cena pogodbenih del

4. člen

Cena pogodbenih del (pogodbena cena) je določena na podlagi izvajalčeve ponudbe št. …………….… z dne ………….…… po sistemu cene na enoto in znaša:

SKUPAJ……………………………………………….		EUR

20% DDV……………………………………………...		EUR

VREDNOST DEL Z DDV………………………….		EUR

(z besedo: ……………………………………………………………………evrov …/100)

Ponudba in ovrednoten popis del je sestavni del te pogodbe.

Cene na enoto z upoštevanjem komercialnih popustov so fiksne ves čas izvedbe do uspešne primopredaje pogodbenih del.

Način plačila pogodbenih del

5. člen

Opravljena dela po tej pogodbi izvajalec obračuna po cenah na enoto iz ponudbe in ovrednotenega popisa del ter po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

- Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

- Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo  začasnih in končne situacije. Pri izstavitvi začasne situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

(Opomba: Nadaljnje določbe tega člena veljajo le v primeru, če bo izvajalec nastopal s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo in ostane samo besedilo, ki se nanaša na izvajalca.)

Opravljena dela  po tej pogodbi bodo izvajalec in/oziroma podizvajalci  obračunavali po cenah na enoto iz ponudbe in ovrednotenega popisa del ter po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

- Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

- Opravljena dela izvajalec in/oziroma podizvajalci obračunajo z izstavitvijo  začasnih in končne situacije. Pri izstavitvi situacije se morajo sklicevati na številko pogodbe.

6. člen

- Izvajalec je dolžan do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo (obračun, račun), ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. Končno situacijo izstavi izvajalec po končnem prevzemu pogodbenih del.

- Začasne situacije za opravljeno delo  izvajalec pošlje na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

- Naročnik je dolžan začasno situacijo pregledati v roku 20 dni po prejemu in jo potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 20 dni začasne situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je potrjena.

- Rok plačila začasne situacije je  60. dan in prične teči naslednji dan po prejemu začasne situacije. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene začasne situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka ………………….……….. pri  …………………………………………

(Opomba: Nadaljnje določbe tega člena veljajo le v primeru, če bo izvajalec nastopal s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo in ostane samo besedilo, ki se nanaša na izvajalca )

- Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 20. v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo (obračun, račun), ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. Končno situacijo izstavi izvajalec po končnem prevzemu pogodbenih del.

- Začasno situacijo izvajalec pošlje na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

- Izvajalec je dolžan v roku 15 dni po prejemu situacije, ki jo izstavijo podizvajalci za opravljena dela, situacijo pregledati in potrditi oziroma jo v tem roku zavrniti. Potrjene situacije podizvajalcev izvajalec predloži naročniku skupaj s svojo situacijo.

- Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 20 dni po prejemu in jo potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 20 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena.

- Rok plačila situacije je  60. dan in prične teči naslednji dan po prejemu situacije. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka ………………….………. pri  ……………………………………………

Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………………….,

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri ……………………..

Rok za izvedbo pogodbenih del

7. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del … dni po uvedbi v delo.

Dela se obvezuje izvajati v skladu s časovnim načrtom izvajanja del in jih dokončati v roku 120 koledarskih dni od dneva sklenitve te pogodbe. Časovni načrt izvajalec uskladi z naročnikom in ga posreduje v potrditev pred podpisom te pogodbe. Časovni načrt izvedbe pogodbenih del je sestavni del pogodbe.

Če izvajalec zamuja glede na časovni načrt izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika.

Pogodbeni stranki lahko med potekom izvajanja del sporazumno podaljšata izvedbeni rok, za kar bosta sklenili pisni dodatek k tej pogodbi.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del,  kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik  ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo primeri, določeni v 42. uzanci Posebnih gradbenih uzanc.

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

Izvajalec je dolžan v roku … dni od dneva nastanka razloga za podaljšanje roka obvestiti naročnika, da zaradi nastalih okoliščin zahteva podaljšanje roka, sicer podaljšanja ne more več zahtevati.

Obveznosti naročnika

8. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel, ko mu naročnik izroči oziroma zagotovi:

- 1 izvod  potrjene projektne dokumentacije,

- prosto gradbišče - zemljišča, na katerih se bodo izvajala pogodbena dela,

- veljavno dovoljenje za gradnjo,

- izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe,

- varnostni načrt,

- kopijo prijave gradbišča, ki jo je poslal inšpekciji za delo v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del.

9. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje:

- da bo izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne,

- da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe,

- da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih.

Obveznosti izvajalca

10. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- pred pričetkom del izvršiti posnetek dejanskega stanja;

- pred pričetkom del predložiti potrjen načrt tekoče kontrole kakovosti;

- pisno obvestiti naročnika o pričetku in dokončanju del;

- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati skladno z določili te pogodbe in jih dokončati v roku, določenem s pogodbo;

- izvajati dela po projektni dokumentaciji, v visoki kakovosti, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi in zakonodajo;

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ažurno za ves čas gradnje;

- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik);

- pravočasno pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov;

- izvesti za naročnika po njegovem naročilu tudi morebitna nepredvidena, presežna in dodatna dela;

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev oz. kooperantov;

- ob dokončanju del izdelati posnetek objekta z vrisom v kataster;

- ob dokončanju del izdelati Projekte izvedenih del (PID) in Projekte za obratovanje in vzdrževanje (POV) ter jih izročiti naročniku v štirih izvodih;

- pred prevzemom objekta izročiti naročniku originale potrebne dokumentacije o kakovosti izvedenih del (ateste, poročila pregledov, certifikate, garancijske liste i.t.d.);

- sodelovati pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled

- sodelovati pri tehničnem pregledu in primopredaji;

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v primopredajnem zapisniku ali v zapisniku o tehničnem pregledu objekta, v roku, določenem kot dokončanje del;

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja zahtevane kakovosti ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kakovost. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala;

- skrbeti za varnostne ukrepe na gradbišču za svoje in tuje delavce, naprave, materiale in mimoidoče po veljavnem Zakonu in predpisih o varstvu pri delu;

- organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;

- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor le ti ne upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika ali izvajajo dela malomarno in nekakovostno;

- upoštevati tudi ostale določbe Posebnih gradbenih uzanc (Ur. list SFRJ št. 18/77);

- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kakovosti izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

- da bo naročnika obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del;

- da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje nadzornika in naročnika.

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške  zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd).

Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti  in predložil naročniku ustrezno dokazilo (polico) o zavarovanju.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali upravnega organa, ki vodi tehnični pregled, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.

Podizvajalci

11. člen

##### (Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal s skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen in ostali členi te pogodb ustrezno preštevilčijo.)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:

- (naziv podizvajalca), za ( navesti dejavnost/dela)

- (naziv podizvajalca), za  (navesti dejavnost/dela)

Ker bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, izvajalec v skladu z določilom 3. člena Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 - v nadaljevanju: uredba) naročnika pooblašča za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem v skladu z določili Uredbe.

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec naročnika o tem pisno obvestiti in mu predložiti sklenjene pogodbe oziroma sporazume z novimi podizvajalci. Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na gradbišču kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Finančna zavarovanja  za  dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

12. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 10 (desetih) dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % (deset) odstotkov od pogodbene vrednosti, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno izvedene. Trajanje finančnega zavarovanja je še ….…. dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo, kakovost ali količina pogodbenih del, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči tudi za poplačilo potrjenih izvajalčevih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov iz podizvajalskih oziroma kooperantskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem oziroma kooperantom ne bi poravnal ob zapadlosti. V primeru unovčitve finančnega zavarovanja mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od unovčitve novo finančno zavarovanje v pogodbeno dogovorjeni višini.

Pogodbena kazen

13. člen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti v pogodbeno določenem vmesnem oziroma končnem roku, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini  2 0/00  ( dva promila) od delne pogodbene vrednosti del, z izvedbo katerih zamuja, oziroma od končne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna takoj po nastanku zamude v začasni mesečni situaciji.

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca  razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Za poplačilo nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne odškodnine v roku 30 dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.

Garancije izvajalca

14. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- splošni garancijski rok za izvedena dela ………….	24 mesecev,

- za solidnost gradnje  …………………………………	10 let,

- za vgrajene naprave in opremo …………………….         veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela v celoti končana, tehnično pregledana, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

Prevzem objekta

15. člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi oz. gradnja končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kakovostno izvedena in služijo svojemu namenu. O prevzemu se sestavi zapisnik. Prevzem je opravljen po odpravljenih pomanjkljivostih, ki so ugotovljene v prevzemnem zapisniku.

Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici  za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu  iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % (desetih) odstotkov od končne pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši kot je garancijski rok za solidnost objekta, določen s to pogodbo. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.

16. člen

Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja. Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoče.

Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po načelu dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Varstvo podatkov

17. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z veljavnimi predpisi  določili kot poslovno skrivnost. Prav tako sta dolžni varovati tajne podatke, ki so kot takšni določeni z veljavnimi predpisi.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni za vso posredno in neposredno škodo.

Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank

18. člen

Pooblaščena predstavnika naročnika za izvajanje te pogodbe sta: …………………in………, ki sta skrbnika te pogodbe.

Odgovorni vodja del izvajalca je:  …………………….

Gradbeni nadzor nad pogodbenimi deli izvaja nadzornik………………………………

Odgovorni nadzornik gradbenega nadzora je:………………………………

Izvajalec mora  na zahtevo naročnika zamenjati odgovornega vodjo del, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

Za izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta je s strani naročnika pooblaščen  ………………..

Odstop od pogodbe

19. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku določenem s to pogodbo in niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.

V kolikor pride do odstopanj od časovnega načrta po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od 14 dni in obstaja nevarnost , da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za dokončanje pogodbenih del, lahko naročnik odpove pogodbena dela v celoti ali delno za tista, zaradi katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih del.

- Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode.

- Spremembe pogodbe

20. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.

- Reševanje sporov

21. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo

mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Uporaba prava

22. člen

Za  vprašanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti so urejena z veljavnimi predpisi, se uporabljajo  Posebne gradbene uzance.

- Končne določbe

23. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega  zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloženo v skladu z določili te pogodbe.

24. člen

Priloge k tej pogodbi so:

- Ponudba izvajalca št. …………. z dne …………….. z ovrednotenim popisom del

- Razpisni pogoji naročnika – razpisna dokumentacija št. JN-06/2008-Teh z dne …………..

- Časovni načrt izvedbe pogodbenih del.

Ovrednoten popis del izvajalca in razpisni pogoji naročnika so priloženi v elektronski obliki.

25. člen

Ta pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri (4), izvajalec pa dva (2) izvoda.

Številka:							Številka:

Datum:							Datum:

IZVAJALEC:							NAROČNIK:

Mestna občina Ljubljana

Župan

Zoran Janković

OBR-08

GARANCIJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

št.     …………………………....

Garant: ………………………………………………………………………………

(naziv in sedež banke, zavarovalnice)

Naročnik garancije: ………………………………………………………………………………

(izvajalec javnega naročila)

Upravičenec: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

(naročnik javnega naročila)

- Upravičenec in izvajalec:

OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA  in .…………………………….………………

sta dne …………………...sklenila pogodbo št. …………………………………………………za izvedbo javnega naročila: Izvedba GOI del obnove in dokončanja trakta J na Ljubljanskem gradu.

Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini:

_______________EUR

(z besedo: ……………………………………………………….__/100 EUR)

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije.

Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati:

- Navedbo vsaj enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovčenje garancije:

- Izvajalec ni v celoti izpolnil s pogodbo prevzete obveznosti v dogovorjenem roku, kakovosti in količini;

- Izvajalec svojim podizvajalcem ni v celoti poravnal zapadlih obveznosti za opravljena dela;

- Original te garancije:

Ta garancija velja do dne……………….... Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno unovčiti. Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja upravičenca, lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, po pravu Republike Slovenije.

Kraj:     ………………………….			Garant: ………………………………….

Datum: ………………………….					(žig in podpis)

OBR-09

VZOREC

GARANCIJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

št.     …………………………....

Garant: ………………………………………………………………………………

(naziv in sedež banke, zavarovalnice)

Naročnik garancije: ………………………………………………………………………………

(izvajalec javnega naročila)

Upravičenec: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

(naročnik javnega naročila)

- Upravičenec in izvajalec:

OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA  in .…………………………….………………

sta dne …………………...sklenila pogodbo št. …………………………………………………za izvedbo javnega naročila: Izvedba GOI del obnove in dokončanja trakta J na Ljubljanskem gradu.

Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% (skupaj z DDV) pogodbene vrednosti

_______________EUR

(z besedo: ……………………………………………………….__/100 EUR)

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije. Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati:

- Originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z gornjim odstavkom

- Predloženo izjavo, da so zahtevek za garancijo podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

- Original te garancije

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Če so bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se naročnik garancije in  garant sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

Kraj:     ………………………….			Garant: ………………………………….

Datum: ………………………….					(žig in podpis)

- ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

- Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek!

| Pošiljatelj: Naziv: Naslov: | Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik): Datum: ……………………. Ura: ……………………. Zap. št.: ……………………. Podpis: ……………………. Žig: |
| --- | --- |
| Javno naročilo: Izvedba GOI del obnove in dokončanja trakta J na Ljubljanskem gradu Oznaka: JN-06/2008-Teh | Prejemnik: FESTIVAL Ljubljana Trg francoske revolucije 1 1000 LJUBLJANA |
| NE ODPIRAJ – PONUDBA! |  |

- OPOMNIK

za izdelavo ponudbe

Ponudniki naj sestavijo ponudbeno dokumentacijo v spodaj navedenem vrstnem redu:

| Št. | Listina, ki sestavlja ponudbo |  |
| --- | --- | --- |
| Pregradni karton: PONUDBA |  |  |
| OBR-01 | Ponudba |  |
| Pregradni karton: PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU |  |  |
| OBR-02 | Podatki o gospodarskem subjektu |  |
| Pregradni karton: DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI |  |  |
| OBR-03/1 | Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev |  |
| OBR-03/2 | Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev |  |
| OBR-03/3 | Podatki o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih |  |
| OBR-03/4 | Podatki o kadrovskih zmogljivostih |  |
| OBR-03/5 | Podatki o referencah |  |
| Pregradni karton: POPIS DEL S PREDRAČUNOM |  |  |
| OBR-04 | Izpolnjen popis GOI del s predračunom |  |
| Pregradni karton: ČASOVNI NAČRT |  |  |
| OBR-05 | Časovni načrt del in obračunov |  |
| Pregradni karton: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE |  |  |
| OBR-06 | Menica z menično izjavo |  |
| Pregradni karton: GRADBENA POGODBA |  |  |
| OBR-07 | Izpolnjen vzorec pogodbe |  |
| Pregradni karton: OSTALA FINANČNA ZAVAROVANJA |  |  |
| 0BR-08 | Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |  |
| 0BR-09 | Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec) |  |