Številka.: 03210-8/2015-3

Datum :   28. 5. 2015

# ZAPISNIK

# 8. seje Odbora za gospodarske javne službe in promet,  ki je bila 28. maja 2015  ob 16.00  uri v  prostorih Gasilskega društva Vič , Viška cesta 41, Ljubljana

# Navzoči:

# Julijana ŽIBERT, Anton KRANJC, Tomaž KUČIČ, Emilija MITROVIĆ, Igor PRODANOVIČ, Janez ŽAGAR, Anton PODBNIK

Ostali navzoči:

David POLUTNIK in Robert KUS – MU MOL,

Danilo ŠARIĆ. Mirko BRNIČ JAGER in Nejc BREZOVAR – mestni svetniki

Robert OKORN – ČS Rudnik

Klemen GABERŠČEK – Mestno redarstvo

Rok ROBEŽNIK – GD Vič

Peter JANŽEKOVIČ in Matej WEISSENBACH – oba Civilna iniciativa

Zvone ČADEŽ -

Jan SKOBRNE

Predsednica je predlagala naslednji dnevi red seje.

- Pregled zapisnika 7. seje odbora

- »Aktivnosti v zvezi z poplavno varnostjo Ljubljane«

Dnevni red je bil soglasno sprejet s 7 glasovi ZA od 7 navzočih članov in članici

AD 1

Na predlog zapisnika 7. seje ni bilo razprave niti pripomb, zato so člani odbora sprejeli

SKLEP

Potrdi se zapisnik 7. seje Odbora za gospodarske javne službe in promet

Sklep   JE   bil sprejet  s  7 glasovi  ZA,  0  glasovi  PROTI    od  7  navzočih

AD 2

# V nadaljevanju smo imeli skupno sejo z Odborom za zaščito, reševanje in civilno obrambo in povabljenimi gosti na kateri smo skupaj obravnavali:

# Aktivnosti v zvezi z poplavno varnostjo Ljubljane predvsem njenega JV predela

# Pred začetkom je  g. Rok Robežnik vodja gasilskega društva Vič, predstavil društvo. GD Vič je eno najstarejših gasilskih društev saj praznuje 150 letnico in vključuje sto članov.

# Uvodna pojasnila pa je podal g. David Polutnik. Opozori na pomen zadrževalnika za področje od AC do Tehnološkega parka in mostu čez Glinščico.  Dokumentacija je že pripravljena gradbeno dovoljenje pa se pričakuje do konca tega leta

# Janžekovič: meni da je potrebno takoj pričeti z urejanjem nabrežin še pred zadrževalnikom

# Weissenbach: projekt poteka v 4 fazah. Civilne iniciative podpirajo projekt ki se naj hitro izvaja, tudi odkupi zemljišč

# Kus: projekti in soglasja so že vsa pridobljena, odkupi zemljišč potekajo nekoliko počasneje in  dogovori potekajo

# Brnič Jager: poleg odkupa zemljišča naj se ponudi tudi primerno nadomestilo če lastnik zemljišče ne želi prodati

# Kranjc: odkup zemljišča je bistven. Problem poplav je tudi posledica pozidav. Pozidave posledično tukaj pomenijo poplavno ogroženost, ker voda mora nekam odteči

# Podobnik: dejanski problem je v pozidavi. Preje tega ni bilo

# Prodanović: meni da vse skupaj predolgo traja, saj za problem vemo od poplave leta 2010 torej že pet let

# Žibert: predlaga da se pozove ARSO še pred jesenjo, ko bo zopet deževje

# Po razpravi je bil sprejet še SKLEP:

# Civilna iniciativa naj skupaj z Oddelkom za gospodarske javne službe in promet poskuša v pogovoru s krajani in lastniki zemljišč doseči, da se čim hitreje opravi odkup zemljišč ali ponudi in sprejme nadomestilo odškodnin

# V pogovorih, katera potekajo z ARSO-m, naj se vztraja, da se takoj pristopi k ureditvi – najprej očiščenju kasneje pa še ureditvi vodotokov - in ustrezno povečajo sredstva

# Jeseni naj se ponovno skliče razširjen sestanek na temo poplavne ogroženosti JV Ljubljane

# MOL mora sprotno obveščati Civilno iniciativo z ukrepi, ki se izvajajo na področju vodovarstvene dejavnosti

# Sklep  JE  bil  sprejet  s  7  glasovi  ZA   in   0  glasom  PROTI

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri

Zapisal:                                                                            Predsednica:

Iztok Bežan                                                                    Julijana Žibert