Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica

ZAKLJUČNO POROČILO ZA PROJEKT

financiran v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2017 s področja varstva okolja

Naslov projekta: IZBOLJŠANJE HABITATA MOČVIRSKE SKLEDNICE NA OBMOČJU GMAJNICE-CURNOVEC 2016

Št. Pogodbe: C7560-17-408030

Ljubljana, avgust 2017

Splošni podatki o prejemniku

| Naziv organizacije: | Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica |
| --- | --- |
| Statusna oblika organizacije (društvo, ustanova, zasebni zavod): | Društvo (društvo v javnem interesu na področju ohranjanja narave) |
| Naslov organizacije: | Večna pot 111, 1000 Ljubljana |
| Kontaktna oseba: | Gregor Lipovšek, Katarina Drašler |
| Telefon: | 041 384 874, 041 580 353 |
| Faks: | / |
| E-pošta: | lipajerasla@hotmail.com katarina.drasler@gmail.com info@herpetolosko-drustvo.si |
| Spletna stran: | www.herpetolosko-drustvo.si |
| Matična številka: | 5975808 |
| Davčna številka oz. ID številka za DDV: | 73641065 |
| Zavezanec za DDV: | NE |
| Številka transakcijskega računa in banka: | 02010-0253306154, NLB d.d. |

Številka pogodbe o sofinanciranju: C7560-17-408030

Vsebinsko poročilo

IZBOLJŠANJE HABITATA MOČVIRSKE SKLEDNICE NA OBMOČJU GMAJNICE-CURNOVEC 2016

IMPROVEMENT OF THE EUROPEAN POND TURTLES' HABITAT IN THE AREA OF GMAJNICE-CURNOVEC 2016

Izvleček

Močvirska sklednica (Emys orbicularis) je naša edina avtohtona sladkovodna želva. Njena prisotnost na območju Gmajnice - Crunovec na Ljubljanskem barju je bila v preteklosti že potrjena. V okviru projekta smo letos na tem območju z radio-telemetrijskimi oddajniki opremili pet samic močvirske sklednice. V času gnezdenja smo sklednicam sledili vsak dan, z namenom odkrivanja gnezd in njihove zaščite. Eni samici je oddajnik odpadel pred pričetkom gnezdenja. Pri ostalih štirih samicah smo opazili znake gravidnosti in od treh smo junija našli tri mesta odlaganja jajc (gnezda), pri eni želvi pa lokacije gnezda nismo odkrili. Najdena gnezda smo zaščitili z mrežo pred plenilci in jih spremljali. Po potrebi smo odstranili gosto vegetacijo neposredno nad gnezdom in s tem preprečili preveliko zasenčenost gnezda. Izvedli smo tudi odstranjevanje invazivnih rastlin in ozaveščanje javnosti preko medijev in delavnic.

Ključne besede

Močvirska sklednica, telemetrija, gnezdenje, Gmajnice, Curnovec

Summary

European pond turtle (Emys orbicularis) is our only native species of freshwater turtles. Its presence in the area of Gmajnice - Curnovec has been already known from the past. In the frame of this project we have equipped with radio-transmitters five females of the European pod turtle in the area of the Ljubljana Moors. In the period before oviposition (before females have laid their eggs) we located their position every day to find the exact location of their nesting. One female lost her radio-transmitter before start of the nesting season. Rest four females showed signs of gravidity and in June we found three nesting sites from three females, while one female probably laid eggs in a location we did not manage to detect. We protected the nests with a wire mesh to prevent predation and monitored the nests regularly. We removed dense vegetation directly above the nest, to prevent too much shading of the nest. We also did the removal of invasive plant species and raised public awareness via media and workshops.

Key words

European pond turtle, telemetry, nesting ecology, Gmajnice, Curnovec

Avtorji poročila:

Katarina Drašler, dipl. biol. (UN)

Gregor Lipovšek, uni. dipl. inž. agr.

Kazalo vsebine

1.	Uvod	7

1.1	Biologija in habitat močvirske sklednice (Emys orbicularis)	7

1.2	Varstveni status in glavni faktorji ogrožanja močvirske sklednice v Sloveniji	8

1.3	Močvirska sklednica na območju kanalov Gmajnice – Curnovec	9

1.4	Cilji projekta	9

2.	Rezultati in diskusija	10

2.1 Telefonsko svetovanje in odstranjevanje tujerodnih vrst želv	10

2.2 Varovanje gnezditvenih območij	11

2.3 Izboljšanje habitata - odstranjevanje invazivnih rastlin ob vodnih površinah	17

2.4 Izvedba sedmih predavanj/delavnic na temo močvirske sklednice in vpliva spuščanja tujerodnih organizmov, predvsem želv v naravno okolje	19

2.5 Promocija projekta in ozaveščanje o negativnih vplivih tujerodnih vrst v medijih.	20

3. Zaključki	22

4. Zahvala	23

Kazalo slik

Slika 1: Samica D med kopanjem luknje za gnezdo na koruzni njivi.	11

Slika 2: Z zaščitno mrežo zaščiteno gnezdo samice D v koruzni njivi	12

Slika 3: Z zaščitno mrežo zaščiteno gnezdo samice C. Gosto vegetacijo neposredno nad gnezdom smo odstranili.	13

Slika 4: Lokacije samice B. Gnezdo je označeno z rdečim kvadratom, preostale zbrane točke pa z oranžnimi krogi.	14

Slika 5: Lokacije samice C. Gnezdo je označeno z rdečim kvadratom, preostale zbrane točke pa z oranžnimi krogi.	14

Slika 6: Lokacije samice D. Gnezdo je označeno z rdečim kvadratom, preostale zbrane točke pa z oranžnimi krogi.	15

Slika 7: Lokacije samice H. Lokacija najdbe odpadlega oddajnika je označena z besedo oddajnik.	15

Slika 8: Lokacije samice K. Točke so označene oranžnimi krogi.	16

Slika 9: Del izbranega odseka pred puljenem zlate rozge	17

Slika 10: Del odseka po puljenju zlate rozge	17

Slika 11: Utrinek iz akcije odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin	18

Slika 12: Novica na Facebook strani Herpetološkega društva (13. 8. 2017)	20

Kazalo preglednic

Preglednica 1: Seznam klicev na Herpetološko društvo na temo želv v obdobju trajanja projekta.	9

Preglednica 2: Seznam želv, opremljenih z radiotelemetrijskimi oddajniki	10

Preglednica 3: Seznam najdenih gnezd močvirske sklednice	11

Preglednica 4: Seznam izvedenih izobraževalnih delavnic	18

- Uvod

  - Biologija in habitat močvirske sklednice (Emys orbicularis)

Močvirska sklednica (Emys orbicularis) živi v sladkih in polslanih vodah. Najpogosteje so to stoječe do rahlo tekoče vode, bogate z rastlinjem: jarki, ribniki, plitva jezera in gozdna močvirja. Tako kot vsi predstavniki plazilcev (Reptilia) tudi močvirska sklednica s pomočjo sončnega sevanja zviša lastno telesno temperaturo, da postane aktivna. Najpogosteje se sonči na kupih šašov ali deblih dreves tik nad gladino vode. Močvirske sklednice so zelo plašne in zelo dobro slišijo, tako da se že ob najmanjšem šumu poženejo v vodo, kjer se skrijejo med vodno rastlinje ali na blatno dno. Zaradi plavalne kožice, ki jo imajo med prsti, so zelo dobre plavalke. Noč izkoristijo za daljše migracije, tudi po kopnem, v čemer prednjačijo samci.

Pri nas so aktivne od marca do novembra. V obdobje neaktivnosti gredo, ko povprečna temperatura pade pod 8°C. Optimalne dnevne temperature za njihovo aktivnost so med 20 in 24°C. Spomladi, ko zaključijo hibernacijo na muljastem dnu vodotoka, se samci odpravijo iskat samico. Parijo se od aprila do maja, samice pa nato odlagajo jajca (6-15) konec maja in junija. Mladiči se izležejo po 8-10 tednih, odvisno od temperatur v tistem letu. Včasih zaradi neugodnih pogojev prezimijo v gnezdu in se izležejo šele naslednje leto.

Prehranjujejo se s polži, vodnimi in kopenskimi žuželkami ter njihovimi ličinkami, dvoživkami, raki, mehkužci, ribami, mrhovino in vodnimi rastlinami. Oklep odraslih sklednic meri v dolžino okrog 23 cm. Tehtajo do 1,5 kg, a so v večini primerov manjše. Njihovo telo je posuto z drobnimi rumenimi pegami ali žarki na temni podlagi, mladiči pa so temnejši. Oklep je sestavljen iz hrbtnega in trebušnega ščita in je ovalne oblike. Samci so manjši od samic in imajo vbočen trebušni ščit in debelejši rep. Sklednice živijo do 100 let.

  - Varstveni status in glavni faktorji ogrožanja močvirske sklednice v Sloveniji

Močvirska sklednica velja za eno bolj ogroženih vrst vretenčarjev v Evropi, zato jo je Mednarodna zveza za ohranjanje narave in naravnih virov uvrstila v Rdeči seznam IUCN in jo glede na ogroženost na nivoju Evrope uvršča med potencialno ogrožene vrste (NT – near threatened). Vključena je na seznam strogo zavarovanih vrst vretenčarjev Bernske konvencije (II. dodatek, seznam pomembnih živalskih in rastlinskih vrst). Na podlagi obeh seznamov je potrebno vrsto varovati (Dodatek IV) in za njeno ohranjanje tudi določiti posebna območja varovanja po Direktivi o habitatih (dodatek II). Za to vrsto so bila v preteklih letih izoblikovana strokovna izhodišča za potrebe vzpostavljanja in vzdrževanja omrežja Natura 2000. V Sloveniji varovanje močvirske sklednice dodatno ureja Uredba o zavarovanih prostoživečih vrstah, ki dodatno varuje tako populacije, posameznike osebke vrste (Priloga I, poglavje A) kot tudi njihove habitate (Priloga II, poglavje A). Nenazadnje pa je ta vrsta v okviru Rdečega seznama plazilcev Slovenije uvrščena med prizadete vrste (E – endangered), kar pomeni, da bo vrsti grozi izumrtje, če se bo nadaljevalo uničevanje zanjo primernih habitatov.

Sklednico pri nas najbolj ogroža krčenje in izginjanje zanjo primernih življenjskih prostorov ter fragmentacija bivališč zaradi vse obsežnejše urbanizacije in prometa, melioracije mokrišč, čiščenja brežin in poglabljanja drenažnih jarkov ob neprimernem času. Pomembni faktorji so tudi onesnaževanje okolja (predvsem intenzivno kmetijstvo v bližini vodnih habitatov sklednice) in vnos tujerodnih vrst želv v naravo. Najpogostejša vnesena tujerodna vrsta vodne želve najdena pri nas sta dve podvrsti popisane sklednice (Trachemys scripta): rdečevratka in rumenovratka, v zadnjih letih pa v naravi opažamo tudi druge vrste: lažna zemljividarka (Graptemys pseudogeographica), navadna okrasnica (Pseudemys concinna) in nelsonijeva okrasnica (Pseudemys nelsoni). Tujerodne želve zasedajo enak ali zelo podoben življenjski prostor kot naša domorodna vrsta in zato predstavljajo  dodaten pritisk na populacije domorodnih sklednic. Tuje raziskave so pokazale, da obstaja tekmovanje za mesta za sončenje, hrano in mesta za gnezdenje. Prav tako pa so nedavno odkrili, da so tujerodne želve lahko prenašalke patogenih bakterij in krvnih zajedalcev, ki bi lahko povzročile smrtnost močvirskih sklednic. Potrjenega primera za prenos bolezni ali parazitov pri nas zaenkrat še ni, vendar primeri iz drugih Evropskih držav potrjuejo, da obstaja možnost in zato bi bilo to potencialno grožnjo vzeti zelo resno. Še en faktor, ki lahko ogroža sklednico na mestih, ki so zelo obljudena, so obiskovalci, saj s svojo prisotnostjo motijo močvirske sklednice pri sončenju in ostalih aktivnostih. Pri terenskem delu v zadnjih letih smo ujeli tudi nekaj sklednic s trnki v ustih, kar je posledica neodgovornega ribolova. Ne odstranjen trnek lahko povzroči pogin želve.

  - Močvirska sklednica na območju kanalov Gmajnice – Curnovec

Na širšem območju celotne Mestne občine Ljubljana (MOL) je močvirska sklednica najbolj poznana iz Ljubljanskega barja, kjer je opredeljena tudi kot kvalifikacijska vrsta za to Natura 2000 območje. Na barju se sklednice v večjem številu pojavljajo v ribnikih v Dragi pri Igu in v sistemu kanala Curnovec pri Gmajnicah, drugje pa je zelo redka. Center za kartografijo favne in flore je v letih 2008 in 2009 po naročilu Mestne občine Ljubljana raziskal razširjenost močvirske sklednice na Ljubljanskem barju v okviru projekta »Inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka na Ljubljanskem barju (končno poročilo raziskovalnega projekta št. 1/08)«. Starostna sestava ujetih sklednic na območju Ljubljanskega barja je bila dokaj neugodna, saj je bila večina ujetih želv razvrščena v zadnji, najstarejši razred. Tekom raziskave so našli več sklednic v kanalih na območju Crunovca, vendar niso našli mest gnezdenja. Del kanala je bil leta 2009 neprimerno očiščen in kot tak je še vedno  neprimeren življenjski prostor za močvirsko sklednico.

  - Cilji projekta

Glavni cilji našega projekta so zajemali več naravovarstvenih ukrepov, ki smo jih strnili v naslednje točke:

- Telefonsko svetovanje in odstranjevanje tujerodnih vrst želv.

- Varovanje gnezditvenih območij.

- Izboljšanje habitata - odstranjevanje invazivnih rastlin ob vodnih površinah.

- Izvedba sedmih predavanj/delavnic na temo močvirske sklednice in vpliva spuščanja tujerodnih organizmov, predvsem želv v naravno okolje.

- Promocija projekta in ozaveščanje o negativnih vplivih tujerodnih vrst v medijih.

- Rezultati in diskusija

Celoten projekt smo izvedli v obdobju med marcem in avgustom 2017.

2.1 Telefonsko svetovanje in odstranjevanje tujerodnih vrst želv

V celotnem obdobju trajanja projekta smo sprejemali klice in sporočila na Herpetološko društvo o v zvezi z opažanji želv. Skupno smo sprejeli 6 sporočil (Preglednica 1), od tega so bila tri iz območja Mestne občine Ljubljana. V dveh primerih so meščani našli tujerodno vrsto želve (1x rdečevratka, 1x rumenovratka), kateri smo prevzeli in namestili v zavarovani obori. V tretjem primeru smo dobili sporočilo o najdbi povožene želve močvirske sklednice.

Preglednica 1: Seznam klicev na Herpetološko društvo na temo želv v obdobju trajanja projekta.

|  | Vrsta želve | Območje: MOL ali izven | Ukrep |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Močvirska sklednica – živa, nepoškodovana | Izven MOL | Želva je ostala v svojem naravnem okolju |
| 2. | Rdečevratka | Izven MOL | Želva ni bila ujeta |
| 3. | Rdečevratka | MOL: Ljubljana Vič | Prevzem želve – odvzem iz okolja in nastanitev v zavarovani obori |
| 4. | Močvirska sklednica – živa, povoz na cesti | Izven MOL | Veterinarska oskrba |
| 5. | Rumenovratka | MOL: Ljubljana Sostro | Prevzem želve – odvzem iz okolja in nastanitev v zavarovani obori |
| 6. | Močvirska sklednica – mrtva; povoz na cesti | MOL: Gmajnice | / |

Ujete tujerodne želve smo odstranili iz okolja in jih namestili v umetno oboro, kamor so bile prenešene že tujerodne želve iz prejšnjih izlovov (Koseški bajer 2013, Koseški bajer in Tivolski ribnik 2014, Izboljšanje habitata močvirske sklednice na območju Gmajnice-Curnovec 2015, 2016). Bazeni so ograjeni z ograjo, katere želve ne morejo preplezati in pobegniti nazaj v naravo.

2.2 Varovanje gnezditvenih območij

Za spremljanje gibanja in iskanja gnezd močvirskih sklednic smo uporabili radijsko VHF (Very High Frequency) telemetrijo. To je metoda, ki nam omogoča spremljanje živali na daljavo. Oddajnik, ki ga namestimo na žival, oddaja radijske valove, ki jih lovimo s pomočjo antene in sprejemne enote. Vsak oddajnik oddaja signale s svojo frekvenco, ki je drugačna od frekvence drugih oddajnikov in ima zase značilne impulze. Edinstvenost frekvence in impulzov signala vsakega posameznega oddajnika omogoča nedvoumno ločevanje živalskih osebkov, označenih z radijskimi oddajniki.

V marcu smo kupili pet oddajnikov za telemetrijsko spremljanje želv proizvajalca Biotrack. Aprila smo ulovili pet samic in jim zamenjali stare oddajnike z novimi (Preglednica 2). Oddajniki imajo maso 16 g, ki ne presega ocenjene največje mase oddajnika iz strokovne literature; pri odrasli sklednici (800 g) je ta masa približno 35 g. Oddajnike smo z epoksi lepilom namestili na sprednji levi del karapaksa kar živali ne ovira pri gibanju in parjenju.

Preglednica 2: Seznam želv, opremljenih z radiotelemetrijskimi oddajniki

| Oznaka želve | Spol | Datum začetka spremljanja z oddajnikom |
| --- | --- | --- |
| B | Samica | 4. 4. 2017 |
| C | Samica | 4. 4. 2017 |
| D | Samica | 4. 4. 2017 |
| H | Samica | 4. 4. 2017 |
| K | Samica | 4. 4. 2017 |

Za iskanje signala na terenu smo uporabili anteno Yagi in sprejemnik SIKA (Biotrack). Lokacijo vira signala in s tem osebka smo določali s sledenjem v smeri najmočnejšega signala. Ob določitvi vira signala smo točne lokacije (natančnost do  1 m) zabeležili in shranili z Garmin GPS napravo.

Ker večina močvirskih sklednic leže jajca v večernem času smo s pomočjo telemetrije iskali želve po sončnem zahodu. Med obdobjem gnezdenja smo zato želvam sledili vsak večer. Želvam, ki smo jih s pomočjo antene locirali izven vodnih jarkov, smo namenili posebno pozornost in več časa tako, da smo lahko opazili kdaj in kje odlagajo jajca. Občasno smo ulovili tudi katero iz med želv, ki je bila v vodnem jarku, da smo ocenili njeno gravidnost.

Samici z oznako H je oddajnik odpadel iz oklepa pred pričetkom sezone gnezdenja. Oddajnik je bil najden v luži kolovoza približno en mesec po namestitvi. Razlog za odpad oddajnika ni znan. Najden oddajnik je normalno oddajal signal, na njem pa tudi ni bilo vidnih nobenih sledi poškodb. Zakaj in kako je oddajnik odpadel, nam ni znano. Želva, ki je izgubila oddajnik, kasneje ni bila več najdena.

Slika 1: Samica D med kopanjem luknje za gnezdo na koruzni njivi.

Skupno smo našli točne lokacije treh gnezd, ki so predstavljene v Preglednici 3. Eno gnezdo je bilo na žitni njivi, eno na koruzni njivi, ena samica pa je jajca odložila na varovalnem pasu avtoceste, za avtocestno ograjo, v oddaljenosti približno 50 cm od asfalta.

Preglednica 3: Seznam najdenih gnezd močvirske sklednice

| Oznaka želve | Datum | GPS koordinate gnezda | Raba tal |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 5. 6. 2017 | Y:456843 X:97411 | Žitna njiva |
| B | 19. 6. 2017 | Y:456209 X:97956 | Avtocestna bankina |
| D | 24. 6. 2017 | Y:456606 X:97936 | Koruzna njiva |

Pri samici z oznako K smo sicer potrdili gravidnost. Kljub prisotnosti na terenu vsak večer lokacije njenega gnezda nismo našli. Menimo, da je samica verjetno odložila jajca zjutraj, ko nismo bili prisotni na terenu.

Dve najdeni gnezdi smo pred plenilci zaščitili z žičnato mrežo velikosti 50 x 50 cm s šesterokotnimi odprtinami premera 1 cm. Mrežo smo namestili takoj po koncu odlaganja jajc, ko je samica sama zapustila gnezdo. Mrežo smo ob tla pritrdili s kovinskimi klini. Tako nameščena mreža ne ovira žetve ali košnje trave gnezdo pa ščiti pred plenilci, ki gnezdo razkopljejo in uplenijo jajca (npr. lisice, jazbeci, divji prašiči). Eno gnezdo smo zaradi nedostopne lokacije (za avtocestno ograjo) pustili nezamreženo. Menimo, da je na tej lokaciji tudi možnost predacije gnezda zmanjšana, saj je dostop otežen tudi plenilcem.

Slika 2: Z zaščitno mrežo zaščiteno gnezdo samice D v koruzni njivi

Tekom poletja smo gnezda spremljali. Gnezda smo obiskali na datume: 4. 7., 15. 7. in 30. 7. 2017 in ob pregledih preverili ali je mreža še nameščena in ali so prisotni sledovi plenjenja oziroma kakršnih koli drugih poškodb. Po potrebi smo odstranili gosto vegetacijo neposredno na gnezdu (Slika 3). Vsa gnezda so ostala nepoškodovana do zadnjega pregelda. Gosto zarast smo nekoliko odstranili iz gnezda samice C na žitni njivi.

Slika 3: Z zaščitno mrežo zaščiteno gnezdo samice C. Gosto vegetacijo neposredno nad gnezdom smo odstranili.

Glede na do sedaj evidentirane grožnje uničenja gnezd in posledično neuspešnega razmnoževanja, menimo, da predstavlja veliko grožnjo za jajca v gnezdih preoravanje površin. Za uspešno zaščito gnezd bi bilo potrebno gnezda varovati ne samo do jeseni, ampak tudi preko zime in do naslednje pomladi (do konca meseca maja). Lokacije vseh najdenih gnezd smo sporočili upravljalcu zaščitenega območja, Javnemu zavodu Krajinski park Ljubljansko barje.

Slika 4: Lokacije samice B. Gnezdo je označeno z rdečim kvadratom, preostale zbrane točke pa z oranžnimi krogi.

Slika 5: Lokacije samice C. Gnezdo je označeno z rdečim kvadratom, preostale zbrane točke pa z oranžnimi krogi.

Slika 6: Lokacije samice D. Gnezdo je označeno z rdečim kvadratom, preostale zbrane točke pa z oranžnimi krogi.

Slika 7: Lokacije samice H. Lokacija najdbe odpadlega oddajnika je označena z besedo oddajnik.

Slika 8: Lokacije samice K. Točke so označene oranžnimi krogi.

2.3 Izboljšanje habitata - odstranjevanje invazivnih rastlin ob vodnih površinah

Na izbranem odseku brega kanala Curnovec smo 9. 7. 2017 izvedli akcijo odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin. Akcije se je udeležilo pet prostovoljcev iz Herpetološkega društva – Societas herpetologica slovenica. Na območju smo ročno populili vse rastline kanadske (Solidago canadensis) in orjaške zlate rozge (Solidago gigantea). Izpuljenim rastlinam smo odstranili korenine in cvetne nastavke in jih ustrezno deponirali. Lokacijo, kjer je bilo lansko leto žarišče žlezove nedotike (Impatiens glandulifera) je v letošnjem letu prerastel japonski dresnik (Falopia japonica). Ker gre za izredno trdoživo rastlino, ki se je z navadnim puljenjem ne more odstraniti smo lokacijo evidentirali in sporočili kordinate Javnemu zavodu Krajinski park Ljubljansko barje.

Slika 9: Del izbranega odseka pred puljenem zlate rozge

Slika 10: Del odseka po puljenju zlate rozge

Slika 11: Utrinek iz akcije odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin

2.4 Izvedba sedmih predavanj/delavnic na temo močvirske sklednice in vpliva spuščanja tujerodnih organizmov, predvsem želv v naravno okolje

Izvedli smo sedem izobraževalnih delavnic na osnovnih šolah in vrtcih. Najmlajšim smo pokazali živo močvirsko sklednico in rdečevratko ter jih spodbudili, da najdejo razlike med njima. Ob tem smo razložili, kako tujerodne vrste želv ogrožajo avtohtono močvirsko sklednico. Delavnic se je skupno udeležilo 158 otrok. Seznam izvedenih delavnic je predstavljen v preglednici 4. Potrdila o izvedenih delavnicah so v vsebinskih prilogah.

Preglednica 4: Seznam izvedenih izobraževalnih delavnic

| Šola / vrtec | Datum | Št. delavnic | Št. otrok |
| --- | --- | --- | --- |
| OŠ Alojzija Šuštarja | 9. 5. 2017 | 2 | 50 |
| Vrtec Trnovo | 10. 5. 2017 | 1 | 17 |
| OŠ Božidarja Jakca | 11. 5. 2017 | 2 | 51 |
| Vrtec Trnovo | 12. 5. 2017 | 2 | 40 |

2.5 Promocija projekta in ozaveščanje o negativnih vplivih tujerodnih vrst v medijih.

Projekt smo promovirali v biltenu Trdoživ. Prispevek je sprejet v uredniški odbor in bo objavljen v številki, ki bo izšla predvidoma konec avgusta 2017. Besedilo sprejetega prispevka:

Izboljšanje habitata močvirske sklednice na območju Gmajnice-Curnovec

Letošnji teren v okviru projekta se je začel že zgodaj spomladi, saj so bile temperature konec meseca marca že dovolj visoke, da so močvirske sklednice postale aktivne. Z anteno in sprejemnikom smo poiskali natančno lokacijo petih samic in jih ulovili z namenom, da se jim zamenjajo iztrošeni oddajniki z novimi. Vse samice smo po zamenjavi izpustili nazaj na mestu ujetja. S pomočjo oddajnikov bomo tudi v letošnjem letu poiskali gnezda katera bomo zaščitili pred plenilci. V sodelovanju s Krajinskim parkom Ljubljansko barje bomo poskušali obvarovati gnezda pred kmetijsko dejavnostjo in tako omogočiti normalen razvoj in preživetje mladičev.

Na socialnem omrežju Facebook smo na strani Herpetološkega društva objavili novico s tematiko gnezdenja močvirske sklednice na kmetijskih površinah (Slika 12).

Slika 12: Novica na Facebook strani Herpetološkega društva (13. 8. 2017)

3. Zaključki

S projektnimi aktivnostmi smo pripomogli k izboljšanju habitata močvirske sklednice na območju Gmajnice – Curnovec.

Telemetrijske oddajnike smo namestili petim samicam. V obdobju gnezdenja smo samice s pomočjo radijske telemetrije spremljali vsak večer, z namenom, da bi jih našli med gnezdenjem. Na ta način smo našli tri gnezda močvirske sklednice. Gnezda smo zaščitili s kovinsko mrežo, ki jih je ščitila pred plenilci. Natančne lokacije gnezd smo sporočili upravljalcu zavarovanega območja, Javnemu zavodu Krajinski park Ljubljansko barje, gnezda pa smo spremljali do konca projekta. V času trajanja projekta nismo opazili poškodb mest gnezdenja.

Na delu brega kanala Curnovec, ki je poraščen z invazivnimi rastlinami, smo opravili akcijo odstranjevanja zlate rozge. Na ta način smo povečali osončenost kanala, kar je pomembno za termoregulacijo poikilotermnih organizmov, kamor spada tudi močvirska sklednica. Akcijo smo že izvedli lansko leto. Letos smo pred prvo akcijo opazili, da je bil sestoj rozge redkejši kot lani, kar nakazuje na uspešnost lanskoletne akcije.

V okviru projekta smo izvedli tudi nekatere ozaveščevalne aktivnosti in sicer smo izvedli delavnice za otroke v dveh osnovnih šolah, ter delavnice za mimoidoče na Točki.Zate v okviru Ljubljane, Zelene prestolnice. S temi delavnicami smo letos dosegli veliko število ljudi, ki so izrazili veliko zanimanje za to naravovarstveno problematiko. Poleg tega smo pripravili tudi novico za bilten Trdoživ, ki bo izšel predvidoma decembra.

4. Zahvala

Vsem, sodelavcem pri projektu se iskreno zahvaljujemo: Špela Borko, Urban Dajčman, Katarina Drašler, Maja Sopotnik, Aja Zamolo, Anamarija Žagar

Zahvaljujemo se tudi vsem prostovoljcem, ki so kakorkoli sodelovali in pomagali pri projektu.

Podpis odgovornega nosilca - vodje projekta: Gregor Lipovšek

Podpis odgovorne osebe organizacije: Katarina Drašler, podpredsednica

5. Vsebinske priloge